СТРОЕЖ:  {{project_name}}

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: {{project_location}}

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: {{client_name}}

КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): {{consultant_name}}

СТРОИТЕЛ: {{contractor_name}}

ПРОЕКТАНТ: {{designer_name}}

###### А    К    Т

## за приемане на конструкцията на жилищна сграда

Днес, {{act_date}} год. представители на:

- инж. Надежда Георгиева Кодева

(проектанта-конструктор)

- инж. Димитър Ненков Димитров - управител

(строителя)

- инж. Маргарита Стефанова Вълчева-Дукова

(технически правоспособното физическо лице по част “Конструктива” към лицето, упражняващо строителен надзор)

прегледахме изпълнението на конструкцията на строежа, както и всички документи по изпълнението й: работните проекти, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, дневници за изпълнените работи, съставени актове и др.:

- Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строежа от 06.10.2020г.

- Констативни протоколи от извършени проверки при достигане на контролирани проектни нива;

- Заповедна книга №23 на 06.10.2020г., заверена от Строителния надзор;

- Констативен акт образец 3 от 19.11.2020г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;

- Акт образец 6 от 07.10.2020г. за приемане на основата и действителните коти на извършените изкопни работи;

- Акт образец 7 от 13.10.2020г.  за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от строителната конструкция на жилищна сграда по нива и елементи, изпълнена от ниво -1.55 до ниво -1.05 и от -1.85 до -1.35 под асансьорна шахта, за кофражни и армировъчни работи за фундаментна гредоскара; поставяне фусове за колони, шайби и стени;

- Акт образец 7 от 17.10.2020г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива -1.35 и -1.05 до нива -0.58, -0.55 и -0.30, за кофражни и армировъчни работи за фундаментни стени;

- Акт образец 7 от 29.10.2020г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива -0.58, -0.55, -0.48 и -0.40 до нива -0.33 и -0.25, за кофражни и армировъчни работи за греди и армирана бетонова настилка на коти -0.33 и -0.28;

- Акт образец 7 от 31.10.2020г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива -0.30 и -0.20 до ниво -0.05, за кофражни и армировъчни работи за греди и армирана бетонова настилка на кота -0.05;

- Акт образец 7 от 07.11.2020г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива -0.33, -0.25 и -0.05 до нива +2.37 и +2.62, за кофражни и армировъчни работи за колони и шайби в първи (приземен) етаж;

- Акт образец 7 от 20.11.2020г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива +2.37 и +2.62 до нива +2.80 и +3.22, за кофражни и армировъчни работи за греди и плоча на кота +2.80;

- Акт образец 7 от 06.01.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от ниво +2.80 до нива +5.22 и +5.47, за кофражни и армировъчни работи за колони и шайби във втори етаж (над кота +2.80);

- Акт образец 7 от 21.01.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива +5.22 и +5.47 до нива +5.65 и +6.15, за кофражни и армировъчни работи за греди и плоча на кота +5.65;

- Акт образец 7 от 26.01.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от ниво +5.65 до нива +8.07 и +8.32, за кофражни и армировъчни работи за колони и шайби в трети етаж (над кота +5.65);

- Акт образец 7 от 06.02.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от  нива +8.07 и +8.32 до нива +8.50 и +9.00, за кофражни и армировъчни работи за греди и плоча на кота +8.50;

- Акт образец 7 от 11.02.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от ниво +8.50 до нива +10.92 и +11.17, за кофражни и армировъчни работи за колони и шайби в четвърти етаж (над кота +8.50);

- Акт образец 7 от 01.03.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива +10.92 и +11.17 до нива +11.35 и +11.85, за кофражни и армировъчни работи за греди, плоча и бордове на кота +11.35;

- Акт образец 7 от 01.03.2021г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от ниво +11.35 до нива +13.77 и +13.85, за кофражни и армировъчни работи за колони и шайби в пети етаж (над кота +11.35);

- Акт образец 7 от 01.03.2021 г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от нива +13.77 и +13.85 до ниво +14.20, за греди и плоча на кота +14.20;

- Акт образец 7 от 01.03.2021 г. за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от ниво +14.20 до нива +14.45, +14.60 и +14.94, за бордове над кота +14.20 и плоча над асансьорна шахта;

- Акт образец 12 от 07.10.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на подложен бетон С12/15;

- Акт образец 12 от 07.10.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 във фундаментна гредоскара и фундаментни стени и стомана АIII за фундаментна гредоскара; фундаментни стени, фусове на колони и шайби;

- Акт образец 12 от 25.10.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за обратен насип;

- Акт образец 12 от 26.10.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на хоризонтална ВиК инсталация;

- Акт образец 12 от 31.10.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди и армирана бетонова настилка на коти -0.33 и -0.28 и -0.05;

- Акт образец 12 от 07.11.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за колони и шайби в първи (приземен) етаж;

- Акт образец 12 от 20.11.2020г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди и плоча на кота +2.80;

- Акт образец 12 от 06.01.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за колони и шайби във втори етаж (над кота +2.80);

- Акт образец 12 от 21.01.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди и плоча на кота +5.65;

- Акт образец 12 от 26.01.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за колони и шайби в трети етаж (над кота +5.65);

- Акт образец 12 от 06.02.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди и плоча на кота +8.50;

- Акт образец 12 от 11.02.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за колони и шайби в четвърти етаж (над кота +8.50);

- Акт образец 12 от 01.03.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди, плоча и бордове на кота +11.35;

- Акт образец 12 от 01.03.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за колони и шайби в пети етаж (над кота +11.35);

- Акт образец 12 от 01.03.2021г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, за полагане на бетон С20/25 и стомана АIII за греди и плоча на кота +14.20, бордове и плоча над асанс.шахта;

- Бетонов дневник

- Протоколи за качеството на бетона, арматурата и др. материали

и  установихме:

Конструктивните елементи на строежа са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и са спазени техният размер и начинът на изпълнението им.

Въз основа на горните констатации даваме следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Така изпълнената носеща конструкция на строеж: „Жилищна сграда” в УПИ XV-346, кв.70 по плана на зона „Г“, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.651.346 по КК на гр. Бургас, е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешаваме изпълнението на довършителните работи.

СЪСТАВИЛИ:

##### ПРОЕКТАНТ-КОНСТРУКТОР: ...........................

##### /инж.Н.Кодева/

##### СТРОИТЕЛ:                                ............................

##### /инж.Д.Димитров/

##### СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:          ............................

/инж.М.Вълчева/

УПРАВИТЕЛ СТР. НАДЗОР: ..................................

/инж. Ст.Вълчев/