Строеж: {{project_name}}

Местонахождение: {{project_location}}

Възложител: {{client_name}}

Консултант (строителен надзор): {{consultant_name}}

Строител: {{contractor_name}}

проектант: {{designer_name}}

АКТ

за  приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция

Днес, {{act_date}} год., подписаните представители на:

1.   {{representative_builder}} - управител (строителя)

(строителя)

2.   инж. Маргарита Стефанова Вълчева-Дукова

(технически правоспособни физически лица  по части “Конструктивна”, към  лицето, упражняващо строителен надзор)

3.   инж. Надежда Георгиева Кодева

(проектант/конструктор)

прегледахме строителната конструкция на жилищна сграда по нива и елементи, изпълнена от ниво -1.55 до ниво -1.05 и от -1.85 до -1.35 под асансьорна шахта, и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

1. Кофражни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара

2. Армировъчни работи за първа стъпка на фундаментна гредоскара

3. Поставяне на фусове за колони, шайби и стени

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Изпълнението на:

Бетонирането с бетон клас С20/25 (В25)

СЪСТАВИЛИ:

1. …………………..		  2. …………………		3. …………………….

(инж. Д.Димитров)		    (инж.М.Вълчева)	                 (инж.Н.Кодева)

Управител строителен надзор: ........................

(инж.Ст.Вълчев)